| Morphosis 작업일지 3주차 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 기간 | 18.07.09 – 18.07.15 | 작성자 | 손준혁 |
| 작업 내역 | 신재욱 - 캐릭터 디자인과 모델링(메쉬까지) 캐릭터를 입은 옷과 헤어스타일 등으로 구분하도록 기획하였기 때문에(팀은 고유 팀 컬러로) 다양한 시안이 필요했다. 따라서 이를 위해서 여러 종류의 의상을 간단하게 디자인하고 이 중 한 가지 시안을 선택하여 모델링 작업을 시작하였다. <시안 작업을 진행한 모습> <ZBrush에서 Mesh를 보정하는 모습> <컨셉화를 바탕으로 간단하게 메쉬 작업을 한 모습> 손준혁 -FBX Converter로 추출한 데이터를 Animation Controller로 이용했을 때 #DEN된 데이터로 인한 오류가 없는지 여러 파일을 이용하여 확인함 denormalized 된 값이 들어가면 행렬을 만드는 것에서 큰 오류가 발생함을 확인 오류의 원인을 발견하기 어려움 -Bone의 애니메이션 확인을 위한 준비중 다른 임시 클라이언트에서 구성했던 animation 관련 클래스들을 이용해 Bone만으로 애니메이션이 잘 작동하는지 확인하는 중 Bone애니메이션이 정상 작동 하도록 만들면 skinning 부분만 완성하면 동작할 것으로 생각됨 |  |  |
| 작업 예정 | 신재욱 - 텍스처 작업과 애니메이션 기획 진행 - 3ds Max에서 모델 UV 작업과 리깅 작업 후 애니메이션 제작 - (다다음주차) 손준혁 학우와 클라이언트에서 애니메이션 재생 손준혁 - 애니메이션 동작 확인 및 확장 - 애니메이션 관련 클래스의 정리 |  |  |
| 기타 | 신재욱 - 근무가 끝나 다음 주부터 여유시간이 늘어날 예정입니다. 손준혁 - 전체 작업량이 많지 않았음 - 작성한 것의 동작의 확인과 앞으로 추가할 것들을 어떻게 구성해야 하는 것인지 좀 막힘 |  |  |