| Morphosis 작업일지 4주차 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 기간 | 18.07.19 – 18.07.29 | 작성자 | 신재욱 |
| 작업 내역 | 신재욱 - UV 매핑 작업을 진행하였다. 애니메이션 작업 도중 매핑이 늘어나거나 꼬이는 부분이 있는지 확인하기 위하여 간단하게 테스트용으로 베이스가 되는 색만 얹은 텍스처 제작하였다. 이후 리깅 작업까지 진행하였다. <테스트용 텍스처 제작 및 리깅 결과물> - 현재 Idle, 이동, 점프 애니메이션까지 제작하였다. <애니메이션 작업 결과물> 손준혁 - Animation에 필요한 Bone구조체를 만들고 Animation Controller가 갖고 관리하게 하였다. 또한 Update 부분에서 Bone의 정보를 갱신하고 DX의 Resource를 갱신하였다. 그러나 애니메이션을 테스트하기 위한 작업환경을 조성하던 도중 오류가 발생하여 아직 진행중인 상황. - 추가로 Bone을 애니메이션을 테스트하기 위한 Bone Object를 작성하였다. |  |  |
| 작업 예정 | 신재욱 - 애니메이션을 마저 제작하고 매핑 완성하기. 추가 캐릭터 및 무기 제작하기. - 테스트용 레벨 제작하기. 손준혁 - 서버 준비하기 - 밀린 애니메이션 처리 |  |  |
| 기타 | 신재욱 - 손준혁 -애니메이션을 테스트하려고 고친 테스트 클라이언트가 버그를 띄워서 진행이 멈춤 |  |  |