## Slide 1: MORPHOSIS
2015182017 신재욱
지도교수서명

## Slide 2: 목차
게임 소개
클라이언트 개발상황
문제점
이후 개발 일정

## Slide 3: 게임소개
- 3인칭 건슈팅 게임
- 목표지점을 점령하고 먼저 일정 시간 점령 상태를 유지한 팀이 승리
- 4명 vs 4명
- 무기와 스킬을 사용한 교전 가능

## Slide 4: 클라이언트 개발 상황 및 문제점
완료된 상황:
충돌검사, 플레이어 생성, 이동, 공격, 사망, 탄 생성 및 피격
맵 에디터 작성, 텍스처 및 모델 렌더링,
가중치를 사용한 스키닝 애니메이션
작업 예정:
서버 프로그램 작성, 스킬 사용,
게임 승패 판정(점령 및 유지 시간 확인 등)

## Slide 5: 클라이언트 개발 상황 및 문제점
일정이 많이 지연되어 급하게 따라잡는 중입니다.
애니메이션과 서버 프로그램 담당자가 변경되어 새로 작성하였습니다.
FBX 파일을 게임에서 사용할 수 있게 변환해주는 컨버터를 새로 작성하였습니다.
서버 프로그램과 스킬 구조 작성에 어려움을 겪고 있습니다.

## Slide 6: 이후 개발 일정
 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월
스킬, 무기, 레벨 컨텐츠 추가 |  |  |  | 
그래픽 에셋 제작 |  |  |  | 
서버 연결 및 동기화 |  |  |  | 
이펙트 및 사운드 추가 |  |  |  | 
UI 배치 |  |  |  | 
보완 |  |  |  | 

## Slide 7: 데모 시연